附件2

黑水奶子沟彩林公园旅游区基本情况

一、基本情况

黑水奶子沟彩林公园旅游区地处我县沙石多乡境内，核心区距县城20公里，距成都300公里，距红原机场80公里，是“大九寨世界遗产旅游目的地”和九环线上重要旅游节点之一。旅游区内民族文化浓郁，以“羊茸·哈德”“七彩甲足”为代表的传统藏式民居村庄坐落于此，以卡斯达温、阿尔麦多声部等国家级“非遗”为代表的传统文化在这里传承和发扬，以手抓肉、土豆宴、酥油茶等为特色的藏式餐饮在这里飘香。这里山、水、人相依相融，自然人文景观交相辉映，是一处集旅游观光、休闲度假、户外研学、康养旅居为一体的综合性旅游区。

二、创建情况

（一）成立机构。始终坚持把AAAA级景区创建工作作为提升黑水旅游品质、实现旅游富民的重要抓手，并把创建工作融入到政府各项发展战略中。成立了由县委书记、县长为双组长，四大班子分管领导为副组长，各责任单位主要负责人为成员的创建工作领导小组，下设办公室、氛围营造组、工作督导组、综合协调组等4个机构，具体落实创建工作各项任务。建立联席会议制度，定期研判和解决创建工作中存在的问题和困难，形成了政府主导、部门联动、齐抓共管的良好格局，有效保障全域旅游各项工作顺利推进。

（二）创建过程。

1.动员阶段 (2017年12月—2018年3月)。县委、县政府先后召开多次高规格、大规模创建工作推进会，并以农民夜校、“两联一进”群众工作全覆盖为载体，组织干部深入乡村宣传创建工作，进一步统一干群创建意识。通过制作播放旅游形象片、专题片，投放大型宣传标语，举办冰山彩林节，参加省内外组织的多种旅游推介会、博览会等方式，对黑水奶子沟彩林公园旅游区进行全方位宣传。通过多种形式的宣传教育和营销，在县内营造起了“人人支持创AAAA工作、人人参与创AAAA活动”的良好氛围，在县外有效提升旅游知名度，成、渝等地游客大量涌入。

2.创建阶段(2018年4月-2019年5月)。将AAAA景区创建工作作为“一把手”工程纳入全县重点工作之一。制定出台《黑水奶子沟创建国家AAAA级景区实施方案》，将300余项创建任务分解到29个责任单位。针对5个硬件设施建设项目，建立了“一个建设项目、一位县级领导、一个责任体系、一套工作班子”的工作机制，形成了强大工作合力。对照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准，提升改造了羊茸哈德游客中心、停车场、游步道、医务室、购物点、特殊人群服务等旅游服务设施，按照旅游标准化建设要求，新建游客接待中心、AAA级旅游厕所、标识系统、邮电服务、智慧旅游系统等基础设施。对照国家标准充实完善景区相关制度，强化景区安全等日常管理，提升景区服务水平，积极做好迎检准备工作。
    3.迎检阶段(2018年6月)。景区开展自检自查，提出自检整改计划，制定整改措施。完善软件资料，准备好申请报告、创建工作报告、真实完整地填写《旅游景区质量等级申请评定报告书》。做好州级初评、省级检查验收准备工作。按省、州专家提出的意见和要求，切实做好整改工作，确保创建成功。

三、创建成效

按照“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”方针，持续加大资源保护力度。按照生态环境承受能力，将景区划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，严格控制开发性项目建设。建立健全各项保护制度，实施全域旅游环境整治三年行动，旅游区内景观、生态、古树名木等得到了有效保护，空气质量、噪声指标以及地表水质量均达国家一类标准，环境质量良好，空气清新自然。奶子沟彩林公园与县城连为一体，通过设施建设、业态培育，为广大游客和县城居民提供了康养度假、娱乐休闲、红色旅游、生态观光、婚纱摄影、民俗体验的绝佳去处。目前，整个景区接待能力达到0.8万人次/日以上，带动本地从业人员达1000余人，占沙石多乡农村劳动力45%以上，有力促进当地群众就近就业、就地创业，使旅游产业实实在在成为我县富民和民生产业。